清 单 说 明

一、工程概况：

1、地理位置：位于南京江宁区南京交通职业技术学院明德楼216室。

2、工程概况及特征：本工程为南京交通职业技术学院明德楼216工作室装修工程。该工程主要工作内容包括：（1）房间地板拆除，部分墙面涂料铲除；（2）铺设地板，会议区、储藏室玻璃隔断，展墙区隔断，前台墙面背景造型，东门墙面造型，天棚吊顶，窗帘，部分墙面出新等。

二、招标范围：详见招标文件。

三、工程量清单编制依据：

- 1、交院明德楼216会展空间设计工作室提供的装饰效果图；

- 2、建设部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013) 、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）。

- 3、2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2007版《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》。

- 4、2014版《江苏省建设工程费用定额》及其他相关文件。

- 5、执行省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告〔2018〕24号文及关于贯彻执行《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价费等费用计取方法的公告》的通知宁建建监字〔2018〕528号文。

- 6、其他相关规定及文件等；

四、本工程工程量清单组成：

总说明、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料（工程设备）暂估单价及调整表、专业工程暂估价及结算价表、计日工表、总承包服务费计价表、规费、税金项目计价表、发包人提供材料和工程设备一览表等。

- 工程量清单编制说明：

1、本次清单依据甲方提供的装饰效果图及甲方现场要求编制，具体详见装修深化图；

2、施工过程中产生的垃圾，清运、弃置费、运距等由投标单位自行考虑。

3、施工现场围挡的要求，须满足校园内甲方有关规定和要求。

- 材料品牌表

- 复合地板：品牌：大卫、宁佳乐、肯帝亚、圣象等

- 龙骨、石膏板：拉法基、龙牌、可耐福

- 玻璃：南玻、台玻、耀玻等

- 乳胶漆：立邦、多乐士、三棵树

- 开关面板及插座：公牛、西门子、施耐德

- 电线、电缆：上上、宝胜、江南、远东

七、投标报价应考虑的有关问题说明：

1、工程量清单应与招标文件、招标项目工程量清单等文件结合起来查阅与理解,工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述,而非是工程特征的全面描述,计价时必须按甲方提供的相关资料及的国家规范要求。本清单项目特征所描述内容，实际施工与本内容不同时，工程结算时，按合同中约定的结算条款执行。

2、投标报价应按招标文件规定的统一格式填写，内容和数量以工程量清单为依据。投标人的投标报价应为工程施工所需的明示的和隐含的一切费用。

3、投标报价应根据投标人实际情况自主进行，并最大限度地满足招标文件的要求，但不得低于成本。应充分考虑政策性风险、市场风险、环保措施、有害物质排放指标控制、处理和施工过程中可能发生的其他费用进行报价。

4、投标单位于投标前应勘察现场，分析施工条件（水、电、路、垃圾堆放等）。现场水电条件是否满足施工要求；招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、垃圾堆放等）须增加投入的因素，在投标报价中予以考虑，决算时不得调整。

5、本工程由投标人自购的材料，其规格、技术指标、质量等级详见工程量清单，同时必须满足相应技术规范或技术标准的要求。

6、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

7、对于总价措施项目除安全文明施工费按规定的费率调整外，其余总价措施项目请投标人在报价中充分考虑，结算时不予调整。

8、单价措施项目工程工程量为1项的项目，请投标人在报价中充分考虑，结算时不予调整。

9、投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场、机械进退场时移位所必须的费用。对于现场的实际情况、周边环境影响、道路运输、围档要求夜间照明、专人现场安全看护等在报价中考虑，结算时不得增加与此有关的费用。充分了解其施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标价，结算时不予调整。

八、控制价编制说明：

- 安全文明施工措施费：考虑基本费及扬尘污染防治增加费。

- 人工费计取执行苏建函价〔2019〕411号。

材料价格按2019年10月份南京市工程建设材料市场指导价计取，指导价缺项的按市场合理价计取 ，并已按照营改增相关文件调整计取。